楚雄州住房公积金管理中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

项目一

1. 项目名称

省中小微企业综合信用服务平台数据对接和公积金个人证明事项“亮码可办”项目

二、立项依据

1、《住房公积金管理条例》

2、《住房公积金基础数据标准》（GJT320-2014）

3、《住房公积金信息系统技术规范》（JGJ/T388-2016）

4、《住房公积金信息化建设导则》（2016-6-21）

5、国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66 号）（2014-11-26）

6、中共中央国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》(2016-5-19)

7、国务院办公厅关于印发《国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）(2020-1-21)

8、《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号）2023-1-10）

9、《云南省住房和城乡建设厅关于开展省中小企业融资综合信用服务平台数据对接工作的通知》

10、《住房城乡建设部办公厅关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》

三、项目实施单位

楚雄州住房公积金管理中心所辖10县市管理部。

四、项目基本概况

住房公积金个人证明事项“亮码可办”

五、项目实施内容

1、省中小微企业融资综合信用服务平台数据对接。响应《云南省住房和城乡建设厅关于开展省中小企业融资综合信用服务平台数据对接工作的通知》，完成与省中小企业融资综合信用服务平台对接15项业务数据。

2、个人证明事项“亮码可办”工作。响应《住房城乡建设部办公厅关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》。精简整合证明材料，调整证明开具方式，优化业务办理流程、畅通窗口查验功能。

六、资金安排情况

住房公积金个人证明事项“亮码可办”资金纳入州本级预算，安排预算资金150000.00元。

七、项目实施计划

2024年4月进行公开招投标并确定供应商，2024年5月开始项目建设实施，2024年6月底完成项目验收。

八、项目实施成效

响应国家数字化转型要求，引入新技术、新手段，提升中心的运营能力、服务能力和风险控制能力。通过数字化手段提升智能服务、智能运营、智能风控，实现楚雄地区住房公积金数字化能力提升，实现群众满意、信息共享协同、自主可控、安全高效。

项目二

1. 项目名称

数据质量整治及提升驻场运维项目

1. 立项依据

1、《中华人民共和国网络安全法》

2、《中华人民共和国数据安全法》

3、《[住房公积金信息系统技术规范](http://knowledge.pro.hxyd.tech:8080/download/attachments/13604143/JGJT%20388-2016%20%E4%BD%8F%E6%88%BF%E5%85%AC%E7%A7%AF%E9%87%91%E4%BF%A1%E6%81%AF%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E6%8A%80%E6%9C%AF%E8%A7%84%E8%8C%83.pdf?version=1&modificationDate=1567736603000&api=v2)》

4、《住房和城乡建设部关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》

5、《住房公积金基础数据标准》

三、项目实施单位

楚雄州住房公积金管理中心所辖10县市管理部。

四、项目基本概况

根据中心要求对现有系统应用程序进行系统优化开发，对系统应用软件实施功能性完善工作，主要包括：公积金正常变化引发系统功能调整；查询、统计功能的完善系统程序开发；平台界面操作性和功能性的修改完善；各类应用系统升级优化需求。

1. 项目实施内容

通过设置一名专职驻场运维人员，并配备二线、三线运维服务支持，长期开展以下系统运行保障维护服务及数据治理工作。

1. 资金安排情况

数据质量整治及提升驻场运维项目资金纳入州本级预算，安排预算资金350000.00元。

七、项目实施计划

2024年5月进行公开招投标并确定供应商，2024年6月开始项目建设实施，2024年10月底完成项目验收。

八、项目实施成效

该项目通过一名驻场服务人员及二线、三线支持人员，对照《住房公积金基础数据标准》等部级、省级规范文件持续详细梳理和分析业务表与贯标表之间的差异、系统信息采集页面卡控规则的严谨性，并进行整改，满足贯标数据上报的问题，确保业务表与贯标表数据一致，减少数据报送行业平台过程中不必要的运维问题。从长远考虑，详细分析及数据当前业务表之间贯标数据的关联性和可扩展性，确保在满足中心既有业务的同时，也能有效支撑未来中心业务服务的创新应用。

同时针对中心现有公积金信息系统进行监控和维护，提供高质量的专业系统维护保障服务，确保中心新增需求快速实现及系统功能不断完善，有效保障中心各项业务高效顺畅开展。